花蓮新城義築工作日程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **二** | **三** | **四** | **五** | **六** | **日** |
|  | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 |
|  | 練習區木料  樹平台木料抵達 | 學校環境導覽  設計施工說明  生活調適說明 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 |
|  |  |  | 休息日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 傍晚分享會 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **主要工項** | | |
| **木立方組裝** | **基礎** | **結構系統** |
| 1.砂磨  2.護木漆  3.牙條鎖固 | 1.放樣  2.灌漿  3.角鐵裁切及預埋 | 1.柱樑系統加工  2.落柱位置  3.結構補強 |
| **平面木地板** | **木側板** | **木折板** |
| 1.高台木地板  2.座椅木地板  3.圓形木地板  4.小樹木地板  5.看臺木地板 | 1.高台木側板  2.座椅木側板 | 1.樓梯木折板  2.座椅木折板  3.斜坡木折板 |
| **樓梯** | **單元構件組裝與欄杆** | **表面處理** |
| 1.踏面板與踏立板  2.梯脊與柱  3.結構補強 | 1.樓梯/板與結構固定  2.木扶手  3.木格柵 | 1.砂磨  2.護木漆  3.收邊收尾 |