2020年 花蓮新城 新城國小樹平台 義築作品

生產製程文件

| 作業名稱 | 一、挑選木材 | 項次 | 作業順序 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次1-2 項次1 項次2 |  | 1 | 目視木材彎曲程度 |  |  |
|  |  | 2 | 依照彎曲程度分類用途 |  |  |
|  |  | 項次 | 原料 | 設備 | 站別 |
|  |  | a | 斷面4.5*9cm木料 斷面3*7.5cm木料 | 無 | 木料區 |
|  |  | b | 斷面4.5*9cm木料 斷面3*7.5cm木料 | 無 | 木料區 |

.

| 作業名稱 | 二、樹平台桿件製作 | 項次 | 作業順序 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次1 項次2 項次3 項次4 項次5 項次6 |  | 1 | 放樣 |  |  |
|  |  | 2 | 木材裁切尺寸標註 |  |  |
|  |  | 3 | 木材裁切 |  |  |
|  |  | 4 | 木材鑽孔模板定位 |  |  |
|  |  | 5 | 木材鑽孔 |  |  |
|  |  | 6 | 導圓角 |  |  |
|  |  | 項次 | 原料 | 設備 | 站別 |
|  |  | a | 樣板 | 尺、筆 | 木料區 |
|  |  | b | 斷面4.5*9cm木料 斷面3*7.5cm木料 | 尺、筆 | 裁切區 |
|  |  | c | 斷面4.5*9cm木料 斷面3*7.5cm木料 | 懸鋸機 | 裁切區 |
|  |  | d | 已裁切之木料 | 尺、筆 立式鑽床 | 鑽孔區 |
|  |  | e | 已裁切之木料 | 立式鑽床 | 鑽孔區 |
|  |  | f | 已裁切且鑽孔木料 | 修邊機 | 修邊區 |

| 作業名稱 | 三、木料上漆 | 項次 | 作業順序 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次1 項次2 項次3 項次4 |  | 1 | 先上2層底漆 |  |  |
|  |  | 2 | 磨平 |  |  |
|  |  | 3 | 上面漆 |  |  |
|  |  | 4 | 再磨平 |  |  |
|  |  | 項次 | 原料 | 設備 | 站別 |
|  |  | a | 木料、透明漆 | 油漆刷 | 上漆區 |
|  |  | b | 已上底漆木料 | 砂紙 | 上漆區 |
|  |  | c | 木料、面漆 | 油漆刷 | 上漆區 |
|  |  | d | 已上面漆木料 | 砂紙 | 上漆區 |

| 作業名稱 | 四、樹平台組裝 (基座) | 項次 | 作業順序 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次1 項次2 項次3 項次4 項次5 項次6 |  | 1 | 確認組裝部件 |  |  |
|  |  | 2 | 固定木材位置 |  |  |
|  |  | 3 | 製作臨時支撐 |  |  |
|  |  | 4 | 裁切所需木頭 |  |  |
|  |  | 5 | 上大樑 |  |  |
|  |  | 6 | 製作基座其餘部件 |  |  |
|  |  | 項次 | 原料 | 設備 | 站別 |
|  |  | a | - | 尺、筆 | 組裝區 |
|  |  | b | 底部支撐木材、混凝土 | 人力 | 組裝區 |
|  |  | c | 已裁切木料、木工螺絲 | 人力、起子機、水平尺 | 組裝區 |
|  |  | d | 待裁切木料 | 鋸台 | 切割區 |
|  |  | e | 已裁切木料、木工螺絲 | 起子機 | 組裝區 |
|  |  | f | 已裁切木料、木工螺絲 | 同上 | 組裝區 |

| 作業名稱 | 五、樹平台組裝 (地板) | 項次 | 作業順序 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次1 項次2 項次3 項次4 項次5 項次6 |  | 1 | 確認組裝部件 |  |  |
|  |  | 2 | 固定木材位置 |  |  |
|  |  | 3 | 裁切所需木材 |  |  |
|  |  | 4 | 木料上底漆、面漆 |  |  |
|  |  | 5 | 製作支架 |  |  |
|  |  | 6 | 地板組裝 |  |  |
|  |  | 項次 | 原料 | 設備 | 站別 |
|  |  | a | 所需材料 | 尺、筆 | 組裝區 |
|  |  | b | 待裁切木料 | 人力 | 組裝區 |
|  |  | c | 待裁切木料 | 鋸臺 | 裁切區 |
|  |  | d | 已裁切木料、底漆、面漆 | 油漆刷 | 組裝區 |
|  |  | e | 已裁切木料、牙條、螺帽 | 板手 | 組裝區 |
|  |  | f | 已裁切木料、木工螺絲 | 起子機 | 組裝區 |